会议纪要

| 主题 | 电商微信服务号优化项目立项会议 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 2019-03-06 9：30至10：30 |  | 地点 | 东海19楼 C会议室 |  |  |  |
| 预计参会人 | 庄永宙，黄震国，胡大亮，余源志，梁凯，马晓强，曹丽朋，颜宏晖 |  |  |  |  |  |  |
| 实际参会人 | 庄永宙，黄震国，胡大亮，王辉，梁凯，马晓强，曹丽朋，颜宏晖 |  |  |  |  |  |  |
| 抄送 | 庄永宙 |  |  |  |  |  |  |
| - 介绍项目背景、电商平台的UE现状、IT系统现状，分析问题并给出解决方案及费用和预算；费用预算出处为 2019年网络金融部IT预算 盘子范围内。 - 会议对立项材料进行了充分的讨论，并对各领导、同事提出的问题，包括选择UED厂商的必要性、UED厂商交付物、IT系统优化、项目范围，工作量及成本投入等进行了解答及讨论； - 庄总发表意见表示 - 对于启动电商App的开发需要慎重思考，另行讨论； - 借助本次项目梳理电商系统底层代码，可以考虑进行充分的重构及优化； - 测试工作量需要考虑进项目成本 - 对于项目后续及供应商选择方面给出指导意见。 - 黄总发表意见表示从电商平台现状及业务发展需求的角度出发，目前电商平台需要专业化的UED供应商来帮助我们提升微信服务号整体用户体验。 - 梁总发表意见表示电商平台现有用户体验较差，支持优化；同时建议： - 对项目MVP划分中增加用户持仓查询，将持仓查询纳入项目一期范围； - 需要UED供应商提供UE规范便于我们后续维护。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 待办事项 |  | 说明 |  | 负责人 | 起始时间 | 结束时间 | 备注 |
| 完善立项PPT中部分内容 |  | 完善“MVP”范围，增加持仓的优化； 完善成本测算考虑进去测试的费用。 |  | 马晓强 | 2019/3/6 | 2019/3/8 | 已完成 |
| 完成供应商准入 |  | 与邓黎明总沟通确认准入材料等，推动供应商准入工作； |  | 马晓强 | 2019/3/6 | 2019/3/15 | 进行中 |